附录A

# （规范性附录）

# 施工阶段施工单位所用基本表式

表A.1～表A.18为施工单位提供了施工中常用的基本表格。

表A.1   工程开工报审表

工程名称：                                                            编号：

致 （监理单位） 我方承担的 工程，已完成了施工前各项准备工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。 附件：1、开工报告 2、证明文件 3、准备阶段资料 施工单位（章） 项目经理（签字） 日 期

监理工程师意见: 监理工程师（签字） 日 期

总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章） 总监理工程师（签字） 日 期

表A.2   工程开工报告表

工程名称：                                                           编号：

| 业主单位 |  |  |  |  | 勘察设计单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 古建筑 类 型 |  |  |  |
| 供料办法 |  |  |  |  | 资金来源 |  |  |  |
| 业主单位开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程（概）预算值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 施工单位执照号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（章） 项目经理（签字） 技术负责人（签字） 日 期 |  |  |  |  |  | 总监理工程师（签字） 日 期 |  |  |

本表一式三份，业主单位、监理单位、施工单位各一份

表A.3   施工组织设计（方案）报审表

工程名称：                                                             编号：

致 （监理单位） 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附录：施工组织设计（方案） 施工单位（章） 项目经理（签字） 日 期

审核意见： 监理工程师（签字） 日 期

审定意见： 项目监理机构（章） 总监理工程师（签字） 日 期

表A.4  分包单位资格报审表

工程名称：                                                       编号：

| 致 （监理单位） 经考察，我方认为拟选择的 （分包单位），具有承担下列分包工程的施工资质和施工技术能力，可以保证本工程按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担施工的全部责任。请予以批准。 附件：1、分包单位资质资料； 2、分包单位业绩； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包工程名称（部位） | 工程数量 （单位） | 拟分包工程合同额（元） | 分包占全部工程（%） |
| 合 计 |  |  |  |
| 施工单位（章） 项目经理 （签字） 日 期 |  |  |  |
| 监理工程师审查意见: 监理工程师（签字） 日 期 |  |  |  |
| 总监理工程师审查意见: 总监理工程师（签字） 日 期 |  |  |  |

表A.5  隐蔽工程现场检查申请表

工程名称：                                                         编号：

| 分部/分项工程名称 | 业主 | 勘察设计单位 |
| --- | --- | --- |
| 检查内容及简图 施工单位技术负责人（签字） 日 期 |  |  |
| 检查意见： 监理工程师（签字） 日 期 |  |  |
| 检查意见： 业主单位工地负责人（签字） 日 期 |  |  |

表A.6  分部/分项工程报验申请表

工程名称：                                                        编号：

致 （监理单位） 我方已完成了 分部/分项工程施工，现报上该分部/分项工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：1、现场检查记录 2、质量保证资料 施工单位（章） 项目经理（签字） 日 期

审查意见： 项目监理机构（章） 总/监理工程师（签字） 日 期

注：本表仅为审查具备验收条件的工程表格，合格工程另有总监理工程师签发工程质量认可表格

表A.7  工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：                                                            编号：

致 （监理单位） 我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量登记如下（见附表）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下列部位： 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 施工单位（章） 项目经理（签字） 日 期

审查意见： 经检查上述内容，符合/不符合设计文件和规范要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构（章） 总/监理工程师（签字） 日 期

表A.8  古建筑拆卸构件登记一览表

工程名称：                                                         编号：

| 序号 | 构件分类 | 构件名称 |  | 构件编号 | 规格 | 残损情况 |  | 初步处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位检查结果： 现场代表（签字）: 年 月 日 |  |  | 监理工程师复查意见： 监理工程师（签字）: 年 月 日 |  |  |  | 施工单位自检结果： 技术负责人（签字）： 年 月 日 |  |

表A.9  工程款支付申请表

工程名称：                                                          编号：

致 （监理单位） 我方已完成了 工作，按施工合同的规定，业主应 在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写 ），现报上 工程付款申请表，请予以审查,并开具工程款支付证书。 附件：1.工程量清单 2.计算方法 施工单位（章） 项目经理（签字） 日 期

表A.10  监理工程师通知回复单

工程名称：                                                             编号：

致 （监理单位） 我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容如下： 施工单位（章） 项目经理（签字） 日 期

审查意见： 项目监理机构（章） 总/监理工程师（签字） 日 期

表A.11  工程复工申请表

工程名称：                                                           编号：

致 （监理单位） 我方接收到编号为 的工程暂时停工令后，已按要求完成了 整改工作，现报上，请现场予以检查验收。 具体整改内容简述： 施工单位（章） 项目经理（签字） 日 期

现场检查意见： 项目监理机构（章） 总监理工程师（签字） 日 期

表A.12                       工程竣工报验单

工程名称：                                                           编号：

致 （监理单位） 我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。 附录：1.质量保证资料 2.隐蔽工程验收资料 3.分部/分项工程验收资料 4.构件编号图 5.构件登记一览表 6.构件更换、维修、加固一览表 7.其它 施工单位（章） 项目经理（签字） 日 期

审查意见： 经初步审查，该工程符合/不符合我国现行法律、法规；符合/不符合我国现行文物工程验收标准；符合/不符合设计文件要求；符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程可以/不可以进行初步验收。 项目监理机构（章） 总监理工程师（签字） 日 期

注：本表仅为审查具备验收条件的工程表格，合格工程另有监理工程师签发工程质量认可书表格

表A.13  工程临时延期申请表

工程名称：                                                           编号：

致 （监理单位） 根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，造成工程延误，我方申请工程延期，请予以批准。 .合同竣工日期 申请竣工延长日期 附件：1证明材料 2. 工程延期的依据及延长工期计算如下： 施工单位（章） 项目经理（签字） 日 期

表A.14  费用索赔申请表

工程名称：                                                          编号：

致 （监理单位） 根据施工合同条款第 条的规定，由于 原因，我方要求索赔金额（大写） （小写 ），请予以批准。 1.索赔的详细理由及经过： 2.索赔金额的计算： 3.附：证明材料 施工单位（章） 项目经理（签字） 日 期

表A.15  构件更换、维修、加固登记一览表

工程名称：                                                         编号：

| 序号 | 构件名称 | 构件编号 |  | 构件更换、维修或加固 | 规格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位自检结果： 技术负责人（签字） 日 期 |  |  | 监理单位复核结果: 监理工程师（签字） 日 期 |  |  | 业主单位意见: 技术负责人（签字） 日 期 |  |

注：构件编号应与拆卸构件编号相符，更换符号：◎，维修符号：○，加固符号：□

表A.16  生物防治现场检查记录表

工程名称：                                                               编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 防治施工日期 |  |  |  | 天气状况 | 气候 |  | 气温 |  |
| 生物灭治 | 药剂名称 |  | 木构件处理 | 药剂名称 |  | 基础预防处理 | 药剂名称 |  |
|  | 原药浓度（%） |  |  | 原药浓度（%） |  |  | 原药浓度（%） |  |
|  | 原药用量（kg） |  |  | 原药用量（kg） |  |  | 原药用量（kg） |  |
|  | 施药浓度（%） |  |  | 施药浓度（%） |  |  | 施药浓度（%） |  |
|  | 施药量（kg） |  |  | 施药量（kg） |  |  | 施药量（kg） |  |
|  | 处理方法 |  |  | 处理方法 |  |  | 处理方法 |  |
|  | 施工量（㎡） |  |  | 施工量（㎡） |  |  | 施工量（㎡） |  |
| 防治施工参加人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治施工简介： 记录人： 负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.17  建筑构件处理/保护现场检查记录表

工程名称：                                                            编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |  | 工程地址 |  |  |
| 工程类型 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 施工时间 |  |  | 施工负责人 |  |  |
| 工作内容： |  |  |  |  |  |
| 使用材料： |  |  |  |  |  |
| 工程负责人： 签 字 日 期 |  |  |  |  |  |
| 监理工程师： 签 字 日 期 |  |  |  |  |  |
| 业主代表： 签 字 日 期 |  |  |  |  |  |

# 表A.18  现场安全检查记录表

工程名称：                                                            编号：

| 参加人员： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查部位： |  |  |
| 检查时间： |  |  |
| 检查内容： |  |  |
| 检查意见： |  |  |
| 安全员（签字）： 项目经理（签字）： 日期： | 监理工程师（签字）： 日期： | 业主代表(签字)： 日期： |

附录B

# （规范性附录）

# 施工中监理单位所用基本表式

表B.1～表B.7为监理单位提供了施工中常用的基本表格。

表B.1  监理工程师通知单

工程名称：                                                              编号：

致 （施工单位） 事由： 内容： 项目监理机构（章） 总/监理工程师（签字） 日 期

表B.2  工程暂时停工令

工程名称：                                                        编号：

致 （施工单位） 由于 原因，现通知你方务于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作： 项目监理机构（章） 总监理工程师（签字） 日 期

表B.3  工程款支付证书

工程名称：                                                          编号：

致 （业主） 根据承包合同的规定，经审核施工单位的付款申请和报表，并扣除有关应扣款项，同意本期支付工程款共 （大写） （小写： ）。请按合同规定及时付款。 其中： 1.施工单位申报款为： 2.经审核施工单位应得款为： 3.本期应扣款： 4.本期应付款为： 附件： 1.施工单位工程付款申请表及附件 2.项目监理机构审查记录 项目监理机构（章） 总监理工程师（签字） 日 期

表B.4  工程临时延期审核表

工程名称：                                                            编号：

致 （施工单位） 根据承包合同条款第 条的规定，我方对你方提出的 工程临时延期申请（编号 ）要求延长工期 日历 天的要求，经审核评估： □暂时同意工期延长 日历 天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日，请你 方执行。 □不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。 □说明： 项目监理机构（章） 总监理工程师（签字） 日 期

表B.5  工程最终延期审核表

工程名称：                                                           编号：

致 （施工单位） 根据承包合同条款第 条的规定，我方对你方提出的 工程临时延期申请（编号 ）要求延长工期 日历 天的要求，经过审核评估： □最终同意工期延长 日历 天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 □不同意延长工期，请你方按约定竣工日期组织施工。 □说明： 项目监理机构（章） 总监理工程师（签字） 日 期

表B.6  费用索赔审核表

工程名称：                                                        编号：

致 （施工单位） 根据施工合同条款第 条的规定，你方提出的 费用索赔申请（编号 ），索赔（大写） ， 经我方审核评估： □不同意此项索赔。理由如下： □同意此项索赔，索赔金额为（大写） ，索赔理由及索赔金额计算如下： 项目监理机构（章） 总监理工程师（签字） 日 期

表B.7  工程量核定单

工程名称：                                                               编号：

| 施工单位 |  |  | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工图号 |  |  | 核定性质 |  |
| 核 定 内 容 |  |  |  |  |
| 施工单位（章） 项目经理 （签字） 日 期 |  |  |  |  |
| 初审意见： 监理工程师（签字） 日 期 |  |  |  |  |
| 审定意见： 业主单位（章） 负责人（签字） 日 期 |  | 审核意见： 项目监理机构（章） 总监理工程师（签字） 日 期 |  |  |

附录C

# （资料性附录）

# 施工中业主、施工及监理单位通用的基本表式

表C.1～表C.5为业主、施工单位及监理单位提供了施工中常用的基本表格。

表C.1  监理工作联系单

工程名称：                                                           编号：

致 事由： 内容： 项目监理机构（章）： 总/监理工程师（签字） 日 期

表C.2  工程变更单

工程名称：                                                            编号：

致 由于 原因，我方提出 工程变更（内容详见附件），请予以审核。 附件： 提出单位（章） 代表人（签字） 日 期

一致意见： 业主单位 设计单位 项目监理机构 代表（签字） 代表（签字） 总监理工程师（签字） 日 期 日 期 日 期

表C.3  分部/分项工程质量认可书

工程名称：                                                              编号：

| 施工部位: | 施工内容： | 施工时间: |
| --- | --- | --- |
| 施工单位验收结果: 附件：1.质量保证资料 2.隐蔽工程现场检查记录 3.拆卸构件/安装构件登记一览表 4.拆卸构件编号图 5.其它 质量检查员（签字） 施工单位（章） 技术负责人（签字） 日 期 |  |  |
| 设计单位意见 项目负责人（签字） 日 期 |  |  |
| 监理单位验收意见： 经现场检查验收，该分部/分项工程 1.合格/不合格 2.符合/不符合设计要求 3.符合/不符合技术规范和标准 总/监理工程师（签字） 日 期 |  |  |
| 业主单位意见 工程负责人（签字） 日 期 |  |  |

表C.4                       工程质量认可书

工程名称：                                                         编号：

| 施工部位: | 施工内容: | 施工时间: |
| --- | --- | --- |
| 施工单位施工过程简述: 质量检查员（签字） 施工单位（章） 技术负责人（签字） 日 期 项目经理（签字） |  |  |
| 设计单位意见 项目负责人（签字） 日 期 |  |  |
| 监理单位验收意见： 总/监理工程师（签字） 日 期 |  |  |
| 业主单位意见 工程负责人（签字） 日 期 |  |  |

表C.5                       工程竣工移交证书

工程名称：                                                         编号：

致 （施工单位） 兹证明施工单位 施工的 工程已按施工合同的要求完成，并经文物行政管理部门正式组织验收合格，即日起该工程移交给业主单位，并进入保修期。 附件：工程竣工验收记录 总监理工程师（签字） 业主单位代表（签字） 日 期 日 期

- 参考文献

[1] GB 50165—1992  古建筑木结构维护与加固技术规范

[2] GB 50319—2000  建设工程监理规范

[3] GB 50375—2006  建筑工程施工质量评价标准

[4] CJJ39—1991  古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）

[5] CJJ70—1996  古建筑修建工程质量检验评定标准（南方地区）

[6]《工程建筑监理企业贯彻质量管理和质量保证标准实施细则》，建设部编

[7]《建设项目监理实用规程》英国皇家特许建造学会编（2001年9月出版）

[8]《施工合同条件》FIDIC新红皮书（2001年版）